Vážení spoluobčané,

jistě všichni víte, že jsme před osmi až devíti lety začali připravovat projekty na vybudování kanalizace

a ČOV v naší obci. V dalších letech se připravovala všechna povolení a vyjádření k této stavbě.

Musel se měnit Územní plán obce Hradešín na umístění ČOV.

V průběhu let jsme měnili i projekty, zejména na ČOV. Bylo nutné vykoupit pozemek na stavbu ČOV.

Ještě než začala samotná výstavba hlavních řadů, odbočných řadů a čističky odpadních vod jsme

museli zaplatit cca 2.500.000,- Kč.

Letos v březnu byla obci přidělena dotace z Ministerstva zemědělství v celkové výši 23.864.000,- Kč.

celkové náklady na tuto stavbu činí zhruba 36.000.000,- Kč bez DPH.

Dofinancování celé investiční akce Kanalizace a ČOV Hradešín je nutno řešit úvěrem v celkové výši

16.000.000,- Kč při době splácení 16 let.

V současné době je vybudováno asi 90% hlavních kanalizačních řadů a 50 přípojek včetně šachty,

stavbu provádí firmy VPK Suchý s.r.o. a RISL s.r.o., proto, prosím, aby občané byli ke stavebníkům

shovívaví a pochopili nutnost některých dopravních omezení.

Dne 18.5. 2017 bylo zahájeno správní řízení na základě žádosti o povolení trhacích prací malého

rozsahu pro naši stavbu u Obvodního báňského úřadu – jedná se o odstřel skály cca 300 m3  na

ČOV. Toto povolení se vyřizuje dle Správního řádu téměř 2 měsíce, potom se bude skála odstřelovat.

Tudíž není žádný problém s výstavbou ČOV, jak se po obci povídá. Tento odstřel je naplánován po

uplynutí zákonných lhůt na 10. července.

Dále je potřeba se pomalu připravovat na uzavírání smluv majitelů nemovitostí s obcí a na jejich

základě placení prostředků tzv. daru obci, který se použije na úhradu nákladů při pořízení základního

kanalizačního řadu a jeho přípojek.

V současné době je na nás všech, jaká  bude připravenost el. přípojky k rozvaděči kde bude umístěno

ovládání a signalizace na čerpadlo v šachtě.

Informace, formuláře a dokumenty týkající se celé akce budou na webových stránkách obce

nebo můžete kontaktovat Obecní úřad Hradešín.

Pavel Běloch